PROJEKTANTRAG

| Projekttitel: | Wordery |
| --- | --- |

| A. Projektdaten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Start: | 18.09.2026 | Projektkategorie: | Projekt |
| Ende: | 01.02.2027 | Projektnummer: | SEW-26/27-01 |

| ###### B. Projektorganisation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ProjektmanagerIn: | Shchyrov Volodymyr, | ProjektauftraggeberIn: | Duolingo |
| Projektteammitglieder: | Tymoshenko Nazar Gugic Toni | Lenkungsausschuss: Ja Nein |  |
| Sonstige Beteiligte: | - |  |  |

| C. Projektbeschreibung |  |
| --- | --- |
| Ausgangssituation / Projektbegründung: | Beim Lernen von Vokabeln und Begriffen fehlt oft die Motivation, da sich Übungen ständig wiederholen. Deshalb soll mit Wordery eine Anwendung entwickelt werden, die das Lernen einfacher und interessanter macht. Durch verschiedene Fragetypen und einen Spielmodus sollen die Nutzer motiviert werden, regelmäßig zu üben. |
| Projektgesamtziel: | Entwicklung und Umsetzung eines Programms mit grafischer Benutzeroberfläche zum Trainieren von Begriffen bzw. Vokabeln. |
| Projektteilziele | Messbare Ergebnisse |
| Anforderungsanalyse abgeschlossen | - Use Cases, Fragetypen (Text / Bild) und Speicherformat (Textdatei) sind festgelegt und dokumentiert. |
| UML-Konzept fertiggestellt | - Mode, view und controller erstellt |
| Verwaltung implementiert | - Speichern von Fragenpools als Textdatei sowie Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen einzelner Fragen sind funktionsfähig. |
| Quiz-Modus implementiert | - Anzeige von Text- und Bildfragen, Antwortvergleich, Punktevergabe und Abschlussstatistik sind funktionsfähig. |
| Spielmodus implementiert | - Spielmodus 1: In diesem Spielmodus besteht die Aufgabe des Spielers darin, anhand eines Bildes den Inhalt du benennen. Beispielsweise sieht der Spieler ein Foto einer Schulter Presse Maschine auf dem Bildschirm. Seine Aufgabe ist es unter dem Bild im Textfeld dies auf Englisch zu schreiben. (Bench press) |
| Nicht-Ziele: | - Keine mobile Version (nur Desktop-Anwendung) - Keine Cloud-Synchronisierung oder Online-Mehrspielermodus |
| Wirkung / Nutzen: | Effizienteres und motivierenderes Lernen durch regelmäßige Wiederholung. Das Programm ist fachunabhängig einsetzbar (Vokabeln, SEW-Fachbegriffe, Rechtschreibung) und lässt sich leicht um weitere Fragetypen und Spielmodi erweitern. |
| Projektphasen / Hauptaufgaben: | 1. Eine Ideensammlung erstellen 2. Konzeptentwicklung (UML, MVC-Architektur, Fenstergestaltung) 3. Implementierung (Verwaltung, Quiz, Spiel) 4. Testen & Fehlerbehebungen 5. Abschluss & Präsentation |
| Projektrisiken: | - Technische Risiken: Umsetzbarkeit von Bild-URL-Fragen und Spielmodus (z. B. Wortsuche) in der Java-GUI - Nutzer finden den Spielmodus langweilig und nicht hilfreich |

| D. Projektbudget & Wirtschaftlichkeit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Personalkosten: | Projektmanager: 200 Std. × 30 € Programmierer: 250 Std. × 28 € Designer: 150 Std. × 25 € Marketing: 100 Std. × 20 € |  |
| Summe Pers.kosten: | ca. 18.750 € |  |
| Ausgabewirks. Kosten: | Software‑Lizenzen: | 800 € |
| Sonstige Ressourcen: | Arbeitsplätze, IDE‘s, Präsentationsräume, UML Programm, |  |
| Gesamtprojektkosten / Projektbudget: | ca. 19.550 € |  |
| Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit: | Direkte Einnahmen während des Projekts wird nicht erwartet. Langfristig Steigerung des Markenwerts und der Nutzerzahlen. |  |
| Folgekosten nach Beendigung des Projekts: | Keine |  |

| E. Projektkategorisierung | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| strategische Bedeutung |  |  |  |  |
| Risikogehalt |  |  |  |  |
| Komplexitäts- / Schwierigkeitsgrad |  |  |  |  |
| Neuartigkeitsgrad |  |  |  |  |
| Termindruck |  |  |  |  |
| Klarheit über Projektziele / Kundenanforderungen |  |  |  |  |

| F. Sonstiges |  |
| --- | --- |
| Sonstige relevante Informationen: |  |

| Projektentscheidung: | Das Projekt wird bewilligt. Das Projekt wird abgelehnt. Begründung: |
| --- | --- |